Stromiec dnia 2009-09-14

O G Ł O S  Z E N I E

Wójt Gminy Stromiec ogłasza przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach: Dobieszyn, Kolonia Sielce, Sielce, Matyldzin i Lipskie Budy  (o długości łącznej – 15.118,00 mb), z przyłączami w ilości 146 szt i długości  łącznej 6.120,00 mb oraz przebudowę z rozbudową stacji ujęcia i uzdatniania wody „Zadanie Dobieszyn” zlokalizowanej na gruntach wsi Kolonia Sielce polegająca na:

- przebudowie istniejącego budynku (wymiana dachu, wymiana otworów,

ocieplenie ścian i stropu) oraz zagospodarowanie placu,

- wymiana urządzeń technologicznych stacji,

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej oraz sterowniczej.

SIWZ umieszczona będzie na stronie internetowej www.e-bip.ugstromiec.pl

Oferty mogą obejmować całość zamówienia lub części z następującym podziałem:

- Budowa całości sieci wodociągowej z przyłączami.

- Przebudowa z rozbudową stacji ujęcia i uzdatnia wody.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp.

Wymagany termin wykonania zamówienia:  do 31-12-2009 r.

Kryteria oceny ofert: cena – 100%.

Termin związania ofertą – 30 dni.

Oferty należy zabezpieczyć wadium w  następujących wysokościach:

- dla części zamówienia wymienionej w punkcie 1 -  25.000,00 zł,

- dla części zamówienia wymienionej w punkcie 2 - 16.000,00 zł

Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający przekaże SIWZ w wersji papierowej osobiście w Urzędzie Gminy w Stromcu pokój Nr 18 w godzinach pracy Urzędu lub za zaliczeniem pocztowym. Cena formularz SIWZ – 200 zł .

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest Zbigniew Kaliciński.

W przetargu mogą wziąć oferenci spełniający następujące warunki:

1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia tj.  wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat (październik 2004 r. – wrzesień 2009 r.), a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy - w tym okresie, min. 1 zamówienia o podobnym do niniejszego charakteru i złożoności.

Za zamówienia podobne uważane będą wszystkie wykonane wodociągi o takiej samej lub większej długości łącznej i ilości przyłączy jak przedmiot zamówienia

-   2    -

oraz wybudowane lub przebudowane stacje ujęć i uzdatniania wody (niezależnie od wydajności).

2. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. mieć do dyspozycji minimum po jednym pracowniku z uprawnieniami z zakresu robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych oraz minimum 10 pracowników wykwalifikowanych w zakresie robót sanitarnych, min. 4 ogólnobudowlanych (murarzy, blacharzy glazurników) oraz min. 2 elektryków, w przypadku realizacji całości zamówienia oraz mieć do dyspozycji minimum  jednego pracownika z uprawnieniami z zakresu robót sanitarnych i min. 8 pracowników wykwalifikowanych w zakresie robót sanitarnych przy składaniu oferty na wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami, a w przypadku składania oferty na przebudowę SUW, mieć do dyspozycji minimum po jednym pracowniku z uprawnieniami z zakresu robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych oraz minimum 4 pracowników wykwalifikowanych w zakresie robót sanitarnych, min. 4 ogólnobudowlanych (murarzy, blacharzy glazurników) oraz min. 2 elektryków,.

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. dysponować takimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie części zamówienia (zgodnie z podziałem opisanym w projekcie umowy) przy założeniu, że płatność za realizację danego zakresu nastąpi w terminie 14 dni od daty realizacji.

Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet zlecanych robót.

4. Dysponują min. 2 sprawnymi koparko-spycharkami oraz min. 1 samochodem

ciężarowym do przewozu materiałów - przy realizacji całości zamówienia oraz wykonania sieci wodociągowej. Nie jest wymagane wykazanie się sprzętem przy składaniu oferty na samą stację ujęcia i uzdatniania wody.

5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy)

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w punkcie XVI niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

Za spełniony warunek opisany w punkcie III.3 uważać się będzie zaakceptowanie projektu umowy.

Oferty przetargowe, wypełnione zgodnie ze SIWZ, należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach (zewnętrznej i wewnętrznej) w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Stromiec ul. Piaski 4, pokój Nr 12 do dnia 06-10-2009., do godz. 900

Kopertę zewnętrzną, nie oznakowaną nazwą wykonawcy należy zaadresować: „Urząd Gminy Stromiec ul. Piaski 4 – Oferta na budowę wodociągu przebudowę SUW w Dobieszynie” lub „Urząd Gminy Stromiec ul. Piaski 4 – Oferta na budowę wodociągu” lub „Urząd Gminy Stromiec ul. Piaski 4 –  Oferta przebudowę SUW w Dobieszynie” ( w zależności od zakresu oferowanych robót) oraz „ nie otwierać przed dniem 06-10-2009 r. godz. 910”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06 października 2009 r. o godz. 910 w pokoju

Nr 15 w Urzędzie Gminy w Stromcu.

Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.